# 一、项目重新定位

## 项目名

妙喵私教

副标题：

> 把每一条教学视频，变成会看、会听、会纠错的一对一私教。

## 一句话介绍

用户观看抖音精选教学视频时，可以唤出博主授权的AI小猫。小猫基于当前视频和博主知识库回答问题，通过语音或视觉识别判断用户练习效果，并自动跳转到

对应教学片段，形成“观看—练习—纠错—重学—掌握”的闭环。

## 产品本质

它不是：

- 视频总结工具

- 普通RAG问答

- 博主数字分身聊天

- 给视频套一个宠物形象

它真正要解决的是：

> 视频只能告诉用户“怎么做”，但无法判断用户“做得对不对”。

妙喵私教把单向视频变成可反馈、可纠错、可推进的交互式课程。

———

# 二、核心用户流程

刷到教学视频

↓

点击“跟着学”

↓

小猫把视频解析为步骤和知识点

↓

用户观看一个片段

↓

用户唱、说、操作或展示练习结果

↓

AI判断完成度与错误类型

↓

自动跳回对应时间点并给出提示

↓

用户重新练习

↓

通过检测、获得技能点并解锁下一步

核心不是“陪用户聊天”，而是：

> 小猫能够控制视频学习过程，并根据真实练习结果改变下一步。

———

# 三、建议的比赛演示场景

## 主场景：跟唱教学

建议比赛MVP只把“唱歌学习”做深。

演示流程：

1. 用户刷到一条博主的唱歌教学视频。

2. 点击“跟着妙喵学”。

3. 小猫提示：“先听01:12—01:20这一句。”

4. 视频播放对应片段。

5. 用户跟唱。

6. 系统检测音高、节奏和歌词准确度。

7. 小猫反馈：“第二个长音低了约半音。”

8. 视频自动拉回01:15，并降低播放速度。

9. 用户再次演唱。

10. 通过后获得星星、技能点和小猫成长值。

11. 如果连续失败，小猫检索该博主另一条气息教学视频，并直接跳到相关片段。

这个场景同时展示：

- 视频理解

- 时间轴定位

- 音频识别

- 个性化纠错

- 跨视频知识库

- 游戏化成长

- 博主人格化表达

## 后续扩展

架构可以支持：

- 美妆：识别妆容步骤与完成效果

- 健身：识别姿态和动作角度

- 魔术：判断步骤顺序和手部动作

- 手机教程：悬浮高亮并引导点击

- 办公软件：识别当前界面并定位下一步

但比赛中不要同时开发这些领域。一个闭环跑透，比五个半成品更有说服力。

———

# 四、功能优先级

## P0：比赛必须完成

### 1. 视频知识时间轴

把教学视频解析成：

- 章节

- 操作步骤

- 知识点

- 示例片段

- 常见错误

- 开始与结束时间

所有回答必须能引用具体时间点。

### 2. 当前视频优先问答

检索优先级：

当前视频片段

→ 当前视频完整内容

→ 当前博主其他教学视频

→ 通用知识

回答中提供“跳到这里看”，点击后直接控制播放器。

### 3. 跟练与纠错

第一版只实现唱歌：

- 音高偏差

- 节奏偏差

- 歌词识别

- 综合完成度

- 重试前后对比

大模型负责解释，音高和节奏尽量使用确定性算法计算，避免大模型凭感觉评分。

### 4. 视频控制

小猫可以：

- 暂停

- 回退到知识点

- 循环播放

- 降速播放

- 跳转到其他相关视频的具体时间点

### 5. 学习状态机

每个知识点具有：

未学习 → 已观看 → 待练习 → 需重练 → 已掌握

小猫根据状态决定下一步，而不是只提供聊天框。

### 6. 最小游戏化

- 每个步骤获得星级评分

- 连续纠错成功获得连击

- 完成章节获得小鱼干

- 小猫随技能掌握成长

- 失败不扣分，只形成需要复习的“毛线团”

游戏化必须绑定真实掌握程度，不能只是签到和养宠物。

———

## P1：有时间再做

- 博主授权语气风格

- 博主授权音色

- 跨视频学习路径推荐

- 学习报告

- 弱项记忆

- 连续学习任务

## 本次直接删除

- 公域聊天室

- 私域聊天频道

- 模拟博主回复评论

- 博主商业化分析

- 多Agent圆桌

- 无限画布

- 仿写工坊

- 所有教学领域同时接入

- 未经授权的博主声音克隆

这些功能会让项目重新偏向社交产品或创作者工具，削弱赛道二契合度。

———

# 五、技术方案

## 内容预处理

视频

├── ASR字幕与说话内容

├── OCR画面文字

├── 场景与关键帧

├── 音频旋律和节奏

└── 时间轴切片

↓

教学步骤生成

↓

知识点—错误类型—时间戳映射

↓

向量索引与结构化数据库

## 在线交互

用户问题/练习音频

↓

意图判断：提问 / 跟练 / 求助

↓

当前视频优先检索

↓

练习结果分析

↓

教学策略决策

↓

文字/语音反馈 + 播放器控制

## 建议技术栈

- 前端：Next.js或Flutter

- 视频播放器：支持程序化seek、倍速、循环区间

- 后端：FastAPI

- 数据库：SQLite/PostgreSQL

- 向量检索：FAISS或pgvector

- 视频理解：ASR＋关键帧多模态模型

- 唱歌评分：音高轨迹＋节拍对齐＋ASR

- 对话：时间戳RAG＋教学状态机

- 小猫：2D Live2D或简单状态动画